AgriTech Dondo

Plataforma Digital para Conexão de Produtores Agrícolas e Compradores no Distrito do Dondo

Documento de Especificação e Planeamento do Projecto

Autor(es): [a preencher]

Instituição / Organização: [a preencher]

Local: Maputo — Distrito do Dondo, Sofala, Moçambique

Setembro de 2026

Índice

1. Resumo Executivo	3

2. Introdução e Visão Geral do Projecto	3

2.1 Contexto e Justificativa	3

2.2 Estratégia de Desenvolvimento Remoto (Maputo → Dondo)	3

2.3 Objectivos do Sistema	4

3. Levantamento de Requisitos	4

3.1 Requisitos Funcionais (RF)	4

3.2 Requisitos Não-Funcionais (RNF)	4

4. Arquitetura Técnica e Tecnologias	5

4.1 Pilha Tecnológica (Tech Stack)	5

4.2 Padrão Arquitetural	5

5. Modelação e Esquema da Base de Dados (MySQL)	6

6. Equipa do Projecto e Responsabilidades	7

7. Plano de Execução	8

8. Orçamento e Recursos Necessários	8

9. Análise de Riscos e Mitigação	9

10. Indicadores de Sucesso (KPIs)	9

11. Conclusão	9

12. Referências	10

13. Anexos	10

# 1. Resumo Executivo

O Distrito do Dondo, na Província de Sofala, ocupa uma posição estratégica no Corredor da Beira e possui elevado potencial produtivo nos sectores agrícola e hortícola. Apesar deste potencial, o setor enfrenta perdas pós-colheita significativas, forte dependência de intermediários informais ("mapezas") e falta de mecanismos digitais de planeamento e escoamento de produção.

O projecto AgriTech Dondo propõe o desenvolvimento de uma plataforma digital offline-first que liga diretamente produtores e associações agrícolas do Dondo a compradores grossistas, hotéis e restaurantes da Beira. A plataforma permite o registo de lotes de produção mesmo sem ligação à internet, disponibiliza um catálogo agrícola em tempo real para compradores e digitaliza a gestão de membros e safras dentro das associações.

O desenvolvimento é conduzido a partir de Maputo, com validação incremental no terreno através de um ponto focal no Dondo, testes com redes simuladas (3G/2G/offline) e envio periódico de versões da aplicação para validação prática. O projecto está estruturado em 5 fases ao longo de 12 semanas, culminando no lançamento de um MVP (Produto Mínimo Viável) focado nas associações do Dondo e nos compradores da Beira.

# 2. Introdução e Visão Geral do Projecto

## 2.1 Contexto e Justificativa

O Distrito do Dondo, localizado na Província de Sofala, apresenta uma posição geográfica e económica estratégica. Servindo como um importante entroncamento logístico no Corredor da Beira, o distrito possui um elevado potencial produtivo no setor agrícola e hortícola (zonas como Mafambisse, Chinamacondo e periferia da vila do Dondo). No entanto, o setor enfrenta sérios gargalos estruturais:

- Elevadas perdas pós-colheita por falta de mercado e escoamento imediato.

- Forte dependência de intermediários informais ("mapezas"), reduzindo a margem de lucro dos produtores locais.

- Falta de histórico de produção e planeamento nas associações e cooperativas agrícolas.

- Limitações de infraestrutura tecnológica: conectividade de internet instável, custos elevados de dados móveis e diversidade de dispositivos com capacidades limitadas.

## 2.2 Estratégia de Desenvolvimento Remoto (Maputo → Dondo)

O desenvolvimento do software é realizado a partir de Maputo, enquanto o foco operacional e de mercado permanece 100% focado no Distrito do Dondo e no Corredor Dondo-Beira. Esta abordagem exige:

- Gestão de Ponto Focal no Terreno: estabelecimento de parceria com líderes de associações agrícolas locais e técnicos no Dondo para validação e testes práticos.

- Desenvolvimento e Testes com Simulação de Rede: uso de perfis de rede restrita (3G/2G/Offline) em Maputo para garantir resiliência técnica nas zonas rurais do Dondo.

- Validação Incremental: testes de usabilidade e recolha de requisitos conduzidos remotamente via reuniões agendadas, mensagens e envios de compilações PWA de teste.

## 2.3 Objectivos do Sistema

Objectivo Geral: desenvolver uma plataforma digital robusta, otimizada para o contexto do Dondo, que conecte diretamente a oferta de produtos agrícolas à procura de compradores e forneça ferramentas de gestão para associações locais.

Objectivos Específicos:

- Permitir o registo offline-first de lotes de produção agrícola por líderes de associações e produtores.

- Disponibilizar um catálogo agrícola em tempo real para compradores grossistas, hotéis e restaurantes da Beira e Dondo.

- Digitalizar a gestão de membros, safras e insumos dentro das associações locais.

- Facilitar o contacto direto entre produtor e comprador via chamadas telefónicas e mensagens de WhatsApp.

# 3. Levantamento de Requisitos

## 3.1 Requisitos Funcionais (RF)

| ID | Descrição |
| --- | --- |
| RF01 | Gestão de Utilizadores e Autenticação — permite o registo e autenticação de utilizadores por número de telemóvel e senha (ADMIN, GESTOR_ASSOCIACAO, PRODUTOR, COMPRADOR). |
| RF02 | Gestão de Associações — criar e gerir perfis de associações do Dondo, associando membros, localizações geográficas e pontos focais. |
| RF03 | Gestão de Lotes de Produção (Oferta) — registar culturas, quantidades estimadas (kg/toneladas), data de colheita e estado (EM_CRESCIMENTO, PRONTO_PARA_COLHEITA, RESERVADO, VENDIDO). |
| RF04 | Catálogo Agrícola e Pesquisa (Procura) — filtros por cultura, quantidade disponível e localização para compradores. |
| RF05 | Conectividade de Negócio — botões de contacto direto via WhatsApp ou chamada telefónica para o responsável do lote. |
| RF06 | Relatórios PDF — geração de relatórios consolidados em PDF com volume de produção e previsão de safras. |
| RF07 | Sincronização Offline-First — permite registo sem internet e sincroniza automaticamente quando a rede for detetada. |
| RF08 | Gestão de Ponto Focal e Validação Remota — painel de supervisão para acompanhar as sincronizações enviadas pelos pontos focais no terreno. |

## 3.2 Requisitos Não-Funcionais (RNF)

| ID | Descrição |
| --- | --- |
| RNF01 | Desempenho e Eficiência de Dados — interface leve (menos de 2 MB de tráfego inicial) e carregamento em menos de 3 segundos sob redes 3G. |
| RNF02 | Disponibilidade e Resiliência — uso de armazenamento local (IndexedDB) para garantir operação contínua offline. |
| RNF03 | Usabilidade e Acessibilidade — design simples, intuitivo e otimizado para ecrãs de telemóvel. |
| RNF04 | Segurança — proteção de dados com encriptação de palavras-passe e autenticação baseada em tokens JWT. |

# 4. Arquitetura Técnica e Tecnologias

## 4.1 Pilha Tecnológica (Tech Stack)

- Linguagem de Backend: Java 17 com framework Spring Boot.

- Framework Web/API: Spring Data JPA, Spring Security JWT, Spring MVC.

- Base de Dados: MySQL 8.0.

- Camada de Apresentação: Web Responsiva / Progressive Web App (PWA) com suporte a Service Workers e IndexedDB.

- Relatórios: JasperReports para geração nativa de resumos operacionais em PDF.

## 4.2 Padrão Arquitetural

Arquitetura em Camadas (Layered Architecture):

- Controller Layer: endpoints RESTful para comunicação com o PWA.

- Service Layer: regras de negócio, validações e controlo transacional.

- Repository Layer (DAO): persistência de dados utilizando Spring Data JPA.

- Database Layer: modelo relacional MySQL.

# 5. Modelação e Esquema da Base de Dados (MySQL)

O esquema relacional abaixo suporta as entidades principais do sistema: utilizadores, associações, produtores, culturas, lotes de produção e registos de contacto/negócio.

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS agritech_dondo_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE agritech_dondo_db;

-- 1. TABELA DE UTILIZADORES

CREATE TABLE utilizador (

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

nome VARCHAR(100) NOT NULL,

telemovel VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,

senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,

perfil ENUM('ADMIN', 'GESTOR_ASSOCIACAO', 'PRODUTOR', 'COMPRADOR') NOT NULL,

data_criacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

) ENGINE=InnoDB;

-- 2. TABELA DE ASSOCIAÇÕES AGRÍCOLAS DO DONDO

CREATE TABLE associacao (

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

nome VARCHAR(150) NOT NULL,

localidade VARCHAR(100) NOT NULL,

povoado VARCHAR(100),

contacto_principal VARCHAR(20),

gestor_id BIGINT,

ponto_focal_nome VARCHAR(100),

ponto_focal_telemovel VARCHAR(20),

data_registo TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk_associacao_gestor FOREIGN KEY (gestor_id) REFERENCES utilizador(id) ON DELETE SET NULL

) ENGINE=InnoDB;

-- 3. TABELA DE PRODUTORES

CREATE TABLE produtor (

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

nome VARCHAR(100) NOT NULL,

telemovel VARCHAR(20) NOT NULL,

associacao_id BIGINT NOT NULL,

localizacao_detalhada TEXT,

data_registo TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk_produtor_associacao FOREIGN KEY (associacao_id) REFERENCES associacao(id) ON DELETE CASCADE

) ENGINE=InnoDB;

-- 4. TABELA DE CULTURAS AGRÍCOLAS

CREATE TABLE cultura (

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

nome VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,

categoria VARCHAR(50) NOT NULL,

unidade_medida VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'KG'

) ENGINE=InnoDB;

-- 5. TABELA DE LOTES DE PRODUÇÃO (OFERTA)

CREATE TABLE lote_producao (

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

produtor_id BIGINT NOT NULL,

cultura_id BIGINT NOT NULL,

quantidade_estimada DECIMAL(10,2) NOT NULL,

data_sementeira DATE,

data_colheita_prevista DATE NOT NULL,

estado ENUM('EM_CRESCIMENTO', 'PRONTO_PARA_COLHEITA', 'RESERVADO', 'VENDIDO') NOT NULL DEFAULT 'EM_CRESCIMENTO',

preco_por_unidade DECIMAL(10,2),

observacoes TEXT,

data_atualizacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk_lote_produtor FOREIGN KEY (produtor_id) REFERENCES produtor(id) ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT fk_lote_cultura FOREIGN KEY (cultura_id) REFERENCES cultura(id) ON DELETE RESTRICT

) ENGINE=InnoDB;

-- 6. TABELA DE REGISTO DE CONTACTOS E INTERAÇÕES DE NEGÓCIO

CREATE TABLE reserva_contacto (

id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

lote_id BIGINT NOT NULL,

comprador_id BIGINT NOT NULL,

data_contacto TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

estado_negocio ENUM('INICIADO', 'EM_NEGOCIACAO', 'CONCLUIDO', 'CANCELADO') DEFAULT 'INICIADO',

CONSTRAINT fk_reserva_lote FOREIGN KEY (lote_id) REFERENCES lote_producao(id) ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT fk_reserva_comprador FOREIGN KEY (comprador_id) REFERENCES utilizador(id) ON DELETE CASCADE

) ENGINE=InnoDB;

-- DADOS INICIAIS

INSERT INTO cultura (nome, categoria, unidade_medida) VALUES

('Tomate', 'Hortícola', 'KG'),

('Cebola', 'Hortícola', 'KG'),

('Repolho', 'Hortícola', 'KG'),

('Milho', 'Cereal', 'KG'),

('Feijão Nhemba', 'Leguminosa', 'KG'),

('Mandioca', 'Tubérculo', 'KG');

# 6. Equipa do Projecto e Responsabilidades

Preenche esta tabela com os nomes reais da equipa. Os papéis abaixo são uma proposta com base no âmbito técnico do projecto e podem ser ajustados.

| Papel | Nome | Responsabilidades principais |
| --- | --- | --- |
| Coordenador(a) do Projecto | [a preencher] | Supervisão geral, gestão de stakeholders e relação com as associações do Dondo. |
| Programador(a) Backend (Java/Spring Boot) | [a preencher] | Desenvolvimento da API REST, regras de negócio e integração com o MySQL. |
| Programador(a) Frontend (PWA) | [a preencher] | Interface web responsiva, Service Workers e armazenamento local (IndexedDB). |
| Ponto Focal no Dondo | [a preencher] | Validação no terreno, recolha de requisitos junto das associações e apoio aos testes piloto. |
| Gestor(a) de Base de Dados / QA | [a preencher] | Modelação de dados, testes de qualidade e validação da sincronização offline. |

# 7. Plano de Execução

O desenvolvimento está organizado em 5 fases ao longo de 12 semanas, refletindo a estratégia de desenvolvimento remoto entre Maputo e o Dondo.

| Fase | Duração | Atividades Principais |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Semanas 1–2 | Definição do ponto focal local no Dondo e levantamento remoto com líderes em Mafambisse. |
| Fase 2 | Semanas 3–4 | Estrutura Java Spring Boot + MySQL em Maputo com simulações de ambiente offline-first. |
| Fase 3 | Semanas 5–8 | Construção da interface PWA e envio de versões de teste para validação no terreno. |
| Fase 4 | Semanas 9–10 | Testes piloto no Dondo conduzidos localmente com acompanhamento remoto. |
| Fase 5 | Semanas 11–12 | Lançamento oficial do MVP focado nas associações do Dondo e compradores da Beira. |

# 8. Orçamento e Recursos Necessários

Os valores desta secção devem ser preenchidos de acordo com o orçamento real disponível. As categorias abaixo cobrem as áreas de custo típicas de um projeto deste tipo.

| Categoria | Descrição | Valor Estimado (MZN) |
| --- | --- | --- |
| Recursos Humanos | Equipa de desenvolvimento (backend, frontend, QA). | [a preencher] |
| Infraestrutura Tecnológica | Hosting, domínio, certificado SSL e base de dados. | [a preencher] |
| Deslocações e Validação no Terreno | Viagens Maputo–Dondo e ajudas de custo do ponto focal. | [a preencher] |
| Equipamento | Dispositivos móveis para testes (gama baixa/média). | [a preencher] |
| Comunicação | Dados móveis para testes de rede (3G/2G). | [a preencher] |
| Contingência | Reserva para imprevistos (cerca de 10%). | [a preencher] |
| Total |  | [a preencher] |

# 9. Análise de Riscos e Mitigação

| Risco | Impacto | Estratégia de Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Baixa literacia digital dos produtores e gestores de associações. | Alto | Interface simplificada, formação prática presencial via ponto focal, ícones e fluxos visuais intuitivos. |
| Dependência de um único ponto focal no terreno. | Médio | Identificar pelo menos um ponto focal alternativo por associação e documentar todos os processos. |
| Conectividade instável nas zonas rurais do Dondo. | Alto | Arquitetura offline-first já prevista (IndexedDB, sincronização automática) e testes com redes simuladas. |
| Resistência dos intermediários informais ("mapezas"). | Médio | Posicionar a plataforma como complemento e não substituição imediata; envolver alguns intermediários como utilizadores. |
| Baixa adoção inicial por compradores da Beira. | Médio | Estabelecer parcerias-piloto com 2 a 3 compradores âncora antes do lançamento oficial. |
| Atrasos por ausência de presença física constante no Dondo. | Médio | Validação incremental agendada e uso de compilações PWA testáveis remotamente. |
| Conflitos de dados na sincronização offline. | Alto | Testes extensivos de sincronização e regras claras de resolução de conflitos. |

# 10. Indicadores de Sucesso (KPIs)

Sugere-se acompanhar os seguintes indicadores a partir do lançamento do MVP:

- Número de associações agrícolas ativas registadas na plataforma.

- Número de produtores/membros registados por associação.

- Número de lotes de produção registados por semana.

- Volume total (kg/toneladas) de produção catalogada no sistema.

- Número de contactos comprador-produtor iniciados (WhatsApp/chamada).

- Taxa de conclusão de negócios (lotes com estado "VENDIDO").

- Taxa de sucesso de sincronização offline (percentagem de registos sincronizados sem erro).

- Tempo médio de carregamento da interface em redes 3G (meta: inferior a 3 segundos, conforme RNF01).

- Número de compradores ativos (hotéis, restaurantes, grossistas) da Beira e do Dondo.

# 11. Conclusão

O projeto AgriTech Dondo responde a um problema estrutural concreto do setor agrícola no Distrito do Dondo, ao mesmo tempo que respeita as limitações reais de conectividade e literacia digital do contexto rural moçambicano. A abordagem offline-first, aliada a uma estratégia de desenvolvimento remoto com validação incremental no terreno, permite construir uma solução tecnicamente robusta sem exigir presença física constante da equipa de desenvolvimento.

Com um plano de execução faseado ao longo de 12 semanas, o projeto está orientado para a entrega de um MVP funcional que liga diretamente as associações produtoras do Dondo aos compradores da Beira, reduzindo a dependência de intermediários informais e criando uma base histórica de dados de produção que poderá sustentar decisões futuras de investimento e de política agrícola local.

# 12. Referências

Esta secção deve conter as fontes efetivamente consultadas na elaboração deste documento — por exemplo, dados oficiais sobre o Distrito do Dondo, estudos sobre o Corredor da Beira ou documentação técnica das tecnologias utilizadas (Spring Boot, MySQL, PWA). O texto original continha marcações de citação ("[cite: 3]") sem uma fonte identificável, pelo que foram removidas nesta versão. Recomenda-se substituir este espaço pelas referências reais.

# 13. Anexos

Espaço reservado para materiais de apoio adicionais, tais como:

- Mockups ou protótipos da interface do utilizador.

- Diagrama entidade-relacionamento da base de dados.

- Diagrama da arquitetura em camadas.

- Atas de reuniões com as associações do Dondo.

- Resultados e observações dos testes piloto.